|  |  | Целевые показатели результативности использования субсидий Распределительный газопровод, местоположение: Ленинградская обл., Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. Набережная, от уч.1/27б до уч.110, для газоснабжение природным газом индивидуальных жилых домов по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул. Набережная д.д.41-110 |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица изм. | Значение целевых показателей |
|  |  | План на начало 2018 года | Факт на начало 2018 года | План на конец 2018 года | Факт на конец 2018 года | План на конец года следующего за годом завершения строительства | Примечание |
| Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | Домовладений/ квартир |
| Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 0 | 677 | 151,5 | 1692,9 |  |
| Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 0 | 0 | 40 | 8,95 | 100 |  |
| Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 78 | 78 | 78 | 78 | 88,2 | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснаб. в рез-те предоставления субсидии |