ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результ-ти предоставления субсидии в соответствии с Соглашением | Фактические значения детализированных треб-й к достиж-ю целевого показат. рез-ти предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (руб.) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (руб.) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (руб.) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (руб.) | За счет средств бюджета мун-го образования (руб.) | За счет средств внебюджетных источников (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт тротуара по ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне) с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск | 1 593,00 м2 | 0 | 2 396 652,72 | 2 152 391,05 | 239 154,56 | 5 107,11 | 0,00 | 0,00 | 239 154,56 | 5107,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 391,05 |
| Ремонт площади между д.3 и д.7 ул.Новая (асфальтирование) | 1 100,00 м2 | 0 | 766 358,30 | 686 708,85 | 76 358,44 | 3 291,01 | 0,00 | 0,00 | 76 358,44 | 3291,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 708,85 |
| Обустройство тротуара вдоль проезжей части переулок Набережный в г. Кировск Ленинградской области | 240,00 м2 | 0 | 498 168,31 | 350 900,10 | 147 268,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 900,10 |
| Итого | х | х | 3 661 179,33 | 3 190 000,00 | 462 781,21 | 8 398,12 |  |  | 315 513,00 | 8398,12 |  |  |  |  | 3 190 000,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.о. главы администрации муниципального образования ___________ /О.Н. Кротова/______________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Начальник финансового управления ___________ _/И.С. Киселева/_____________ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Елхова И.Ю. тел. 8-(81362) 26-801 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

по достижению значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Ремонт тротуара по ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне) с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск |  | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | июнь 2018 года | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. | Заключение контракта |
| 1.2. | Выполнение работ по устройству тротуара ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне) с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск | июль-август 2018 года | Подрядная организация | Устройство тротуара с обустройством пешеходного перехода |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь 2018 года | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 1.4. | Обустройство тротуара вдоль проезжей части переулок Набережный в г. Кировск Ленинградской области |  | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. |  |
| 1.5. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | сентябрь 2018 года | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. | Заключение контракта |
| 1.6. | Выполнение работ по Обустройство тротуара вдоль проезжей части переулок Набережный в г. Кировск Ленинградской области | октябрь 2018 года | Подрядная организация | Устройство тротуара с обустройством пешеходного перехода |
| 1.7. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | ноябрь 2018 года | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 2. | Ремонт площади между д.3 и д.7 ул.Новая (асфальтирование) |  | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | июнь 2018 года | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. | Заключение контракта |
| 2.2 | Выполнение работ по ремонту площади между д.3 и д.7 ул.Новая (асфальтирование) | июль-август 2018 года | Подрядная организация | Работы по ремонту площади |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь 2018 года | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ обустройство тротуара вдоль проезжей части | сентябрь ноябрь | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципально-го контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | июнь- октябрь | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ