Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Кировск»

Кировского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

на 01.10.2018 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО «Кировск» в 2018 году» |
| 1. | Обустройство универсальной спортивной площадки в районе дома №1 п. Молодцово Кировского района Ленинградской области |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2018 года | Администрация МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | в сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | Выполнение работ по обустройству универсальной спортивной площадки в районе дома №1 п. Молодцово Кировского района Ленинградской области | Июнь-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Завершение работ по обустройству универсальной спортивной площадки в районе дома №1 п. Молодцово Кировского района ЛО | в сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль – сентябрь 2018 года | Администрация МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки, установленные муниципальным контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО «Кировск» в 2018 году» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июль – сентябрь 2018 года | Администрация МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | в сроки, установленные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Май-июль 2018 года | Администрация МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка не требуется |

И.о. главы администрации

МО «Кировск»                                                                                                                 ___________ /О.Н. Кротова/

МП