АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2025 года № 76

О внесении изменений в постановление администрации от 16.12.2024 № 1262

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов»

В соответствии с п.4 Порядка, утвержденного постановлением администрации МО «Кировск» от 07.06.2022 № 572 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», постановляет:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2024 года № 1262 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов» (далее – Постановление):

1.1. приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. приложение 3 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Неделя нашего города», подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Кировск» по адресу: https://kirovsklenobl.ru/ и в сетевом издании «Неделя нашего города+» по адресу: https://nngplus.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

Глава администрации			          			                      О.Н. Кротова

Разослано: в дело, ННГ, прокуратура, регистр НПА, фин. упр.

Приложение 1

к постановлению администрации МО «Кировск»

от 29 января 2025 г.  № 76

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Кировск»

от 16 декабря 2024 г.  № 1262

(приложение 1)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие транспортной системы Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов"

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Развитие транспортной системы Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | –Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности движения; – Формирование и создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»); –увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием; – повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение качественных характеристик автомобильных дорог |
| Задачи муниципальной программы | – содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; – развитие сети автомобильных дорог МО «Кировск»; – доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов до нормативных требований; – проектирование, строительство (реконструкция) дорог местного значения МО «Кировск» |
| Срок реализации программы | 2025-2027 годы |
| Заказчик программы | Администрация Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2025-2027 годы – 83 413,8 тыс.руб. 1. Финансирование программы на 2025 год составляет - 49 058,9 тыс.руб. 2. Финансирование программы на 2026 год составит – 12 962,8 тыс.руб. 3. Финансирование программы на 2027 год составит – 21 392,1 тыс.руб. Источники финансирования программы – средства бюджета Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, в том числе средства дорожного фонда; бюджет Ленинградской области. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025–2027 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета МО «Кировск». |
| Ожидаемые результаты программы | В результате реализации Комплексов процессных мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, к концу 2027 года: обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и улучшение технического и эксплуатационного состояния; обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети МО "Кировск и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В настоящее время автомобильный транспорт прочно вошел в современную жизнь. Строятся жилые многоквартирные дома, торгово-развлекательные центры, социальные объекты, с каждым годом увеличиваются транспортный и пешеходные потоки на улично-дорожной сети МО «Кировск».

На территории МО «Кировск» планомерно проводятся работы по приведению дорог местного значения в нормативное состояние, но современные требования к состоянию улично-дорожной сети заставляют серьезно подойти к решению данной проблемы. На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности жителей, возрос автомобильный поток в населенных пунктах, в том числе тяжеловесного транспорта, что в значительной степени сказалось на состоянии улично-дорожной сети на территории поселения. Поэтому проблему капитального ремонта, ремонта и содержания дорог местного значения необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети на территории поселения, в том числе с привлечением средств из вышестоящих бюджетов. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети на территории поселения сейчас стоит очень остро и требует значительных материальных затрат.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее — программа) предусматривает обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения и улучшение их технического и эксплуатационного состояния, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий.

2. Основные цели и задачи

Цель подпрограммы - обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, снижения транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции, повышения транспортной доступности.

Задачи программы предусматривают:

- сохранение существующей дорожной сети МО «Кировск», повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- ликвидация разрывов и "узких мест" на дорожной сети, устранения мест повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы включают следующие:

- прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту;

- ежегодное увеличение численности парка дорожной техники и увеличение количества имущества, необходимого для содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ.

3. Система программных мероприятий

| № п/п | Адрес | Мероприятия | Срок реали-зации |  | Объем финанси-рования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети МО "Кировск" |  |  |  |  |  |
| Расходы на ремонт и обустройство улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 1. | МО «Кировск» | Нанесение разметки на улично-дорожную сеть на автомобильных дорогах МО «Кировск» |  | 2025 год | 1 850,0 |
|  |  |  |  | 2026 год | 1 850,0 |
|  |  |  |  | 2027 год | 1 900,0 |
| 2. | МО «Кировск» | Обустройство пешеходных переходов |  | 2025 год | 1 800,0 |
|  |  |  |  | 2026 год | 1 850,0 |
|  |  |  |  | 2027 год | 1 900,0 |
| 3. | МО «Кировск» | Строительный контроль за ходом выполнения работ |  | 2025 год | 695,0 |
|  |  |  |  | 2026 год | 245,0 |
|  |  |  |  | 2027 год | 245,0 |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1. | МО «Кировск» | Содержание автомобильных дорог |  | 2025 год | 2 110,6 |
|  |  |  |  | 2026 год | 1 600,0 |
|  |  |  |  | 2027 год | 1 800,0 |
| 2. | МО «Кировск» | Субсидия на муниципальное задание МБУ «БОСТ» |  | 2025 год | 5 000,0 |
|  |  |  |  | 2026 год | 5 000,0 |
|  |  |  |  | 2027 год | 5 000,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |
| 1. | МО «Кировск» | - Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в п. Молодцово до здания котельной. - Ремонт автомобильной дороги к СНТ «Строитель» в г.Кировске Ленинградской области. - Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от д. 41 до границы населенного пункта в г. Кировске Ленинградской области - Выборочный ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области |  | 2025 год | 20 665,8 |
|  |  | 1. Выборочный ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области |  | 2026 год | 2 417,8 |
|  |  | 1. Выборочный ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области |  | 2027 год | 1 575,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 1. | МО «Кировск» | Актуализация ПОДД |  | 2025 | 1 000,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 |
| 2. | МО «Кировск» | Актуализация КСОДД |  | 2025 | 5 950,0 |
|  |  |  |  | 2026 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,0 |

4. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация данной муниципальной программы позволит:

- улучшить состояние дорог на территории Кировского городского поселения;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий;

- повысить уровень безопасности участников дорожного движения;

- привести в соответствие с национальными стандартами в области безопасности дорожного движения обеспечение техническими средствами организации дорожного движения пешеходные переходы, расположенные вблизи школ и других учебных заведений;

- привести в соответствие с национальными стандартами в области безопасности дорожного движения технические средства организации дорожного движения на улично-дорожной сети Кировского городского поселения;

- довести техническое и эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов до нормативных требований.

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к постановлению администрации МО "Кировск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 29 января 2025 г. № 76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации МО «Кировск» от 16.12.2024 г. № 1262 (приложение 2) |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие транспортной системы Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Вид работ (капитальный ремонт/ ремонт) | Количество отремонтированных автомобильных дорог, единиц | Протяженность, км | Площадь ремонта, м2 | Финансирование работ в 2025 году, 30 653,3 тыс.руб. |  |  | Финансирование работ в 2026 году, 2 417,8 тыс.руб. |  |  | Финансирование работ в 2027 году, 10 547,1 тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства субсидий из областного бюджета | Средства местного бюджета |  | Средства субсидий из областного бюджета | Средства местного бюджета |  | Средства субсидий из областного бюджета |  | Средства местного бюджета |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в п. Молодцово до здания котельной | ремонт | 1,00 |  | 2 580,00 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Ремонт автомобильной дороги к СНТ «Строитель» в г.Кировске Ленинградской области. | ремонт | 1,00 |  | 1 218,00 | 2 150,0 | 0,0 | 2 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от д. 41 до границы населенного пункта в г. Кировске Ленинградской области | ремонт | 1,00 |  | 4 312,00 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | ремонт | 1,00 |  | 2 800,00 | 3 515,8 | 0,0 | 3 515,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | ремонт | 1,00 |  | 1 900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 417,8 | 0,0 | 2 417,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | ремонт | 1,00 |  | 2 050,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 575,8 | 0,0 |  | 1 575,8 |
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Победы от ул.Краснофлотской до ул.Маяковского в г.Кировск Кировского муниципального района Ленинградской области | ремонт | 1,00 | 0,393 | 4 064,28 | 9 987,5 | 9 088,6 | 898,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | ремонт | 1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 971,3 | 7 984,5 |  | 986,8 |
| Итого: |  |  | 0,000 | 18 924,28 | 30 653,3 | 9 088,6 | 21 564,7 | 2 417,80 | 0,00 | 2 417,80 | 10 547,1 | 7 984,5 |  | 2 562,6 |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации МО «Кировск» от 16 декабря 2024 г. № 1262 (приложение 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Кировское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области "Развитие транспортной системы Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов " |  |  |  |  |
|  | I. Общее описание "дорожной карты" |  |  |  |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, а также программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |
|  | Целями "дорожной карты" являются: |  |  |  |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; |  |  |  |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| I | Формирование муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Кировск" | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в муниципальную программу, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО "Кировск" | Постановление администрации МО "Кировск", утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| II | Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО "Кировск" | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО "Кировск" | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Ленинградской области по распределению субсидий. | Администрация МО "Кировск" | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |
| III | Реализация муниципальных программ,в том чиле пргограмм, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |  |  |
| а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Кировск" имеющих приоритетный социально-значимый характер |  |  |  |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО "Кировск" | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы от ул. Краснофлотская до ул. Маяковского в г.Кировске Ленинградской области | 1 квартал 2025 года |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до ________202__ г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы от ул. Краснофлотская до ул. Маяковского в г.Кировске Ленинградской области | 2-3 квартал 2025 года |  |  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация МО "Кировск", подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Победы от ул. Краснофлотская до ул. Маяковского в г.Кировске Ленинградской области | 3-4 квартал 2025 года |  | Утвержден ______________ 2025 г. |
| б) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  |  |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | 1 квартал 202__ года | Администрация МО "Кировск" | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в п. Молодцово до здания котельной | 1 квартал 2025 года |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги к СНТ «Строитель» в г.Кировске Ленинградской области. | 1 квартал 2025 года |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от д. 41 до границы населенного пункта в г. Кировске Ленинградской области | 1 квартал 2025 года |  |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | 1 квартал 2025 года |  |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | 1 квартал 2026 года |  |  |
| 1.6 | Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | 1 квартал 2027 года |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до ________202__ г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в п. Молодцово до здания котельной | 3 квартал 2025 года |  |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильной дороги к СНТ «Строитель» в г.Кировске Ленинградской области. | 3 квартал 2025 года |  |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от д. 41 до границы населенного пункта в г. Кировске Ленинградской области | 3 квартал 2025 года |  |  |
| 2.4 | Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | 3 квартал 2025 года |  |  |
| 2.5 | Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | 3 квартал 2026 года |  |  |
| 2.6 | Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | 3 квартал 2027 года |  |  |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация МО "Кировск", подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. Утвержден ______________ 202__ г. |
| 3.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в п. Молодцово до здания котельной | 4 квартал 2025 года |  |  |
| 3.2 | Ремонт автомобильной дороги к СНТ «Строитель» в г.Кировске Ленинградской области. | 4 квартал 2025 года |  |  |
| 3.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская от д. 41 до границы населенного пункта в г. Кировске Ленинградской области | 4 квартал 2025 года |  |  |
| 3.4 | Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | 4 квартал 2025 года |  |  |
| 3.5 | Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | 4 квартал 2026 года |  |  |
| 3.6 | Ремонт автомобильных дорог в г.Кировске Ленинградской области | 3 квартал 2027 года |  |  |
| IV | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока. |  |  |  |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО "Кировск", подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |