Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО «Кировск» в 2018 году» |
| 1. | Обустройство универсальной спортивной площадки в районе д.1 п. Молодцово Кировского района Ленинградской области |  | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | июль 2018 года | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. | Контракт №20/18 от 13.07.2018 |
| 1.2. | Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки в районе д.1 п. Молодцово Кировского района Ленинградской области | август-ноябрь 2018 года | ООО «ДИНО» | Устройству универсальной спортивной площадки |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | ноябрь 2018 года | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл. | Акт о приемке выполненных работ №1 от 09.11.2018 |
| Контроль реализации муниципальной программы: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО «Кировск» в 2018 году» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | ноябрь | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципально-го контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | июль - октябрь | Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ